ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2017 год

по адресу: ул. Безыменского, д.8

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май- сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - завоз растительного грунта, песка на детскую площадку; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков; - благоустройство газонов. |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт запорной арматуры |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт канализации |  |  |  | По факту | Апрель-октябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт кровли |  |  |  | По факту | Май-октябрь 2017г. | Выполнено |
| Непредвиденные расходы: - замена лебедки лифта в машинном отделении (3 подъезд) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |