ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2017 год

по адресу: ул.Северная, д.4

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовка системы отопления, ГВС |  |  |  | По факту | Май – сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Подготовка теплового узла к эксплуатации |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - покраска поребриков, скамеек. |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт плитки (частичный) |  |  |  | По факту | Май-октябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт системы оповещения при пожаре |  |  |  | По факту | Май-июль 2017г. | Выполнено |
| Замена-зарядка огнетушителей |  |  |  | По факту | Август 2017г. | Выполнено |
| Осмотр кровли и мелкий ремонт |  |  |  | По факту | Май-август 2017г. | Выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт: - косметический ремонт 1 подъезда. |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |