ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2019 год

по адресу: ул.Восточная, д.80-Б

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2019г. |  |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов, кустарников; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков, скамеек; - покраска заборов придомовой территрории; - завоз, замена песка; - завоз раст. грунта. |  |  |  | По факту | Май-июнь 2019г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2019г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2019г. |  |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |
| Ремонт дверей, установка пружин |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |
| Покраска входных групп (дверей) |  |  |  | По факту | Июнь-июль 2019г. | выполнено |
| Замена запорной арматуры |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |
| Ремонт половой плитки (частичный) |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2019г. |  |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2019г. |  |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |