План мероприятий

согласно акта обследования МКД по адресу:

г.Владимир, ул.Балакирева, д.45

от  « 03 »  сентября  2018 г.

| № п/п | Наименование работ | Запланировано | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля (п.1, 2, 3, 4, 5) | Сентябрь-октябрь 2018г. | выполнено |
| 2 | Косметический ремонт подъезда (или сбор денежных средств отдельной строкой) | Капитальный ремонт | 2019-2022гг. |
| 3 | Электрощитовая (вызов АО «ВКС») | Сентябрь-октябрь 2018г. | выполнено |
| 4 | Подвал | Сентябрь-октябрь 2018г. | выполнено |
| 5 | Отмостка (капитальный ремонт или сбор денежных средств отдельной строкой) | Работы капитального характера | 2019-2022гг. |
| 6 | Козырек | Сентябрь-октябрь 2018г. | выполнено |
| 7 | Поверка теплого счетчика | Сентябрь 2018г. | выполнено |
| 8 | Благоустройство: - посадка цветов; - завоз растительного грунта. | Май-июнь | 2019г. |