ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год

по адресу: Октябрьский пр-т, д.27

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров,

а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового пункта с заменой КиП, поверка |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Уборка кровли (тех. этажа), ремонт |  |  |  | По факту | Май, сентябрь 2018г. | выполнено |
| Подготовка насосной к эксплуатации |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2018г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - ремонт, покраска детского оборудования, скамеек, домиков, поребриков; - завоз песка, раст. грунта. |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Ремонт дверей (по необходимости) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |
| Уборка и обеспыливание тех. этажей |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |
| Ремонт асфальтового покрытия во дворе | М2 | 100 | 800 | 80 000 | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2018г. |  |
| Приобретение насоса |  |  |  | По факту | Май-июнь 2018г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт: |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.