ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год

по адресу: ул. Безыменского, д.8

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка МКД к эксплуатации в зимнее время 2018-2019гг. |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - установка ограждения газонов; - благоустройство газонов; - завоз растительного грунта, песка на детскую площадку; - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков; - ограждение газонов. | м/п | 125 | 800 | По факту 100 000 | Апрель-сентябрь 2018г. Июль-август 2018г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2018г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Ремонт запорной арматуры |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2018г. | выполнено |
| Частичный ремонт межпанельных швов кв. № 2,7,41,97,137, подъезд 3 (арка) |  |  |  | По факту | Август-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2018г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.