ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул. Балакирева, д.45

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май - сентябрь 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов. |  |  |  | По факту | Май-июнь 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Косметический ремонт мест общего пользования |  |  |  | По факту | Декабрь 2020г. |  |
| Ремонт запорной арматуры |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Ремонт стояков ХВС и ГВС, отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | Март-август 2020г. | выполнено |
| Промывка теплообменников ГВС |  |  |  | По факту | Март-май 2020г. | выполнено |
| Замена участка трубопровода в ТУ |  |  |  | По факту | Май 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.