ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год

по адресу: ул.Комиссарова, д.4-А

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов,   изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трехходового крана |  |  |  | По факту | До 01.10.2016г. | выполнено |
| Замена горелок |  |  |  | По факту | Сентябрь 2016г. | выполнено |
| Подготовка газ. котельной к эксплуатации |  |  |  | По факту | До 01.09.2016г. | выполнено |
| Ремонт, покраска детского оборудования, поребриков |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | До 31.12.2016г. | выполнено |
| Ремонт кровли (II, V п.) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Замена счетчика ХВС( d65) |  |  |  | По факту | Февраль 2016г. | выполнено |
| Посадка цветов |  |  |  | По факту | Май 2016г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Проведение энергетического обследования МКД |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Ремонт теплообменников |  |  |  | По факту | Август-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт) |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Восстановительные работы по лестничному маршу во дворе дома у арки |  |  |  | При наличии денежных средств | Сентябрь-октябрь 2016г. | выполнено |