ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2017 год

по адресу: пр-т Ленина, д.13-Б

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная: |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт теплообменников |  |  |  | По факту | Май-август 2017г. | Выполнено |
| Замена горелок |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |
| Подготовка газ. котельной к эксплуатации 2017-2018гг. |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт вентканалов на кровле |  |  |  | По факту | Июнь 2017г. | Выполнено |
| Ремонт канализации в подвале (стояк кв.1) |  |  |  | По факту | Апрель-Май 2017г. | Выполнено |
| Замена 2-ой входной двери |  |  |  | Решение общего собрания собственников | При сборе средств | - |
| Косметический ремонт подъезда |  |  |  | Решение общего собрания собственников | При сборе средств | Выполнен ремонт 1 этажа |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2017г. | Выполнено |
| Благоустройство, устройство дорожки от калитки к остановке (согласование) |  |  |  | Согласование (муниципальная территория) | Июнь-сентябрь 2017г. | - |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2017г. | Выполнено |

*Приложение: денежные средства, собранные на капитальный ремонт, необходимо аккумулировать на модернизацию котельной.