ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2019 год

по адресу: ул.Комиссарова, д.4-А

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов,   изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые мероприятия по замене оборудования газовой котельной (кап. ремонт) |  |  |  | По факту | Май- июль 2019г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2019г. | выполнено |
| Ремонт асфальтового покрытия (ямочный) |  |  |  | По факту | Май-июнь 2019г. | выполнено |
| Ремонт отмостки (частичный) |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2019г. |  |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |
| Косметический ремонт в подъездах: - окраска входной группы; - частичный ремонт цоколя, отмоски; - частичная замена плитки. ( 1 эт.). |  |  |  | По факту | Май-июнь 2019г. | выполнено |
| Покраска входных групп (двери) |  |  |  | По факту | Май-июнь 2019г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - завоз, замена песка; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков; - завоз раст. грунта. |  |  |  | По факту | Апрель-май 2019г. | выполнено |
| Переоборудование контейнерной площадки (ограждение, кровля) |  |  |  | По факту | Июнь-июль 2019г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2019г. |  |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2019г. |  |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2019г. |  |