ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул. Перекопский городок, д. 6А

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов,   изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые мероприятия по подготовке газовой котельной к эксплуатации: - замена кранов (50)-10 шт. - замена сгонов на котлах-10 шт. – замена водопроводных вх. задвижек - замена насоса - промывка теплообменников-2 шт. - регулировка работы котлов - установка GSM контроллера - установка сигнализатора описи углерода (СОУ 1) - ремонт теплообменников (6 шт.) - сварка резьб на котлах (4 шт.) и др. |  |  |  | По факту | Май – сентябрь 2020г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2020г. | выполнено |
| Установка детского оборудования (3 шт.); скамеек (5 шт.); цветочницы (1 шт.) |  |  |  | По факту | Август – сентябрь 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |
| Демонтаж старой и установка новой контейнерной площадки. |  |  |  | По факту | Июль-август 2020г. | выполнено |
| Демонтаж старой песочницы |  |  |  | По факту | Июль-август 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.