ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул.Соколова-Соколенка, д.11Б

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к эксплуатации теплового узла |  |  |  | По факту | Июнь-август 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков; - завоз, замена песка; - установка детского оборуд. |  |  |  | По факту | Апрель-июль 2020г. | выполнено |
| Кровельные работы |  |  |  | По факту | июнь – сентябрь 2020г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май -сентябрь 2020г. | выполнено |
| Выполнение СанПиНа, установка навеса (крыша) над контейнерной площадкой |  |  |  | По факту | Июль 2020г. | выполнено |
| Частичная замена кранов системы теплоснабжения и водоснабжения |  |  |  |  | Март-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.