ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул.Северная, д.4

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовка системы отопления, ГВС |  |  |  | По факту | Май – июнь 2020г. | выполнено |
| Подготовка теплового узла к эксплуатации |  |  |  | По факту | Май-июнь 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов. |  |  |  | По факту | Апрель-июль 2020г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2020г. | выполнено |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия |  |  |  | По факту | Август 2020г. | выполнено |
| Косметический ремонт входной группы, 1-ых этажей |  |  |  | По факту | Июль-август 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Осмотр кровли и текущий ремонт |  |  |  | По факту | Май-август 2020г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. |  |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.