ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул.Ставровская, д.4

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов,   изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка газовой котельной к эксплуатации в зимнее время |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2020г. | выполнено |
| Ремонт асфальтового покрытия (ямочный) |  |  |  | По факту | Июнь-август 2020г. | выполнено |
| Текущий ремонт: - замена кранов, вентилей. |  |  |  | По факту | Май-октябрь 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |
| Косметический ремонт в подъездах: - окраска входной группы; - частичный ремонт цоколя, отмоски; - частичная замена плитки. ( 1 эт.). |  |  |  | По факту | Май-июнь 2020г. | выполнено |
| Покраска входных групп (двери) |  |  |  | По факту | Май-июнь 2020г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - завоз, замена песка; - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков; - завоз раст. грунта. |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.