ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2021 год

по адресу: Октябрьский пр-т, д.27

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров,

а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2021г. | выполнено |
|  | - подготовка к зиме теплового пункта |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - подготовка насосной к эксплуатации |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт кровли, примыканий |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт, замена колодцев ливневого стока (2 шт.) |  |  |  | По факту | Февраль 2021г. | выполнено |
|  | - замена решеток на стоках в паркинге |  |  |  | По факту | Июнь-август 2021г. | выполнено |
|  | - генеральная уборка паркинга |  |  |  | По факту | Май 2021г. | выполнено |
|  | - обеспыливание машинных отделений (4 шт.) |  |  |  | По факту | Май 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт плиточного покрытия в подъездах, окраска МОП, предлифтовые помещения (I п.) |  |  |  | По факту | Май 2021г. | выполнено |
|  | - осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2021г. | выполнено |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка клумб, оформление, посадка цветов |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт, покраска детского оборудования, скамеек, домиков, поребриков; |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - завоз песка, раст. грунта. |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - ямочный ремонт асфальтового покрытия |  |  |  | По факту | Июнь-август 2021г. | выполнено |
|  | Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
| 3 | Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.