ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2024 год

по адресу: ул. Безыменского, д.8

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2024г. | выполнено |
|  | - подготовка к эксплуатации теплового узла |  |  |  | По факту | Май 2024г. | выполнено |
|  | - ремонт контейнерной площадки |  |  |  | По факту | Май 2024г. | выполнено |
|  | - мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2024г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт плиточного покрытия (при необходимости) |  |  |  | По факту | Июль-август 2024г. | выполнено |
|  | - ремонт межпанельных швов (кв.11, 26) |  |  |  | По факту | Май-июнь 2024г. | выполнено |
|  | - осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2024г. | выполнено |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка клумб, оформление, посадка цветов |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2024г. | выполнено |
|  | - ремонт, покраска детского оборудования |  |  |  | По факту | Май-июнь 2024г. | выполнено |
|  | - своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2024г. | выполнено |
| 3 | Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2024г. | выполнено |

Ответственная  -   Панкратова Н.А.